PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

# CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIAS

### FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PROJETO FINAL I e II

PLANO DE TRABALHO

Conecta
Gerenciador de Computadores

César Henrique Kállas

Orientador: Prof. Edmar Rezende

Campinas
2006

PLANO DE TRABALHO

# APRESENTAÇÃO

## Objetivo deste documento
O objetivo desse documento é apresentar o projeto de construção de um software de gerenciamento de computadores em rede, dando um auxílio na manutenção de vários computadores e softwares em rede.
O projeto se desenvolverá como produto da matéria “Projeto Final” ministrada pelo Prof. Dr. Carlos Miguel Tobar de Toledo, docente da Universidade Pontifícia Universidade Católica de Campinas, durante todo o ano letivo de 2006.
## Escopo deste documento
O escopo desse documento é detalhar e organizar o trabalho que será realizado para a construção do software de gerenciamento de computadores em rede.
Nesse documento é abordado o problema atual no gerenciamento de computadores em rede e como isso será tratado pela solução proposta (o software). Também são abordadas todas as etapas a serem realizadas, prazos em que essas tarefas devem ser concluídas e os requisitos (softwares, hardware e ferramentas) para que ele executado.
## Definições e Abreviaturas

PUC Campinas – Pontifícia Universidade Católica
SMART – Smart Package Manager
YOU – Yast online update / SUSE
NTP - Network Time Protocol
KDE - K Desktop Environment
QT - Toolkit Multiplatform GUI & aplication Development
Python – Linguagem de programação orientada a objetos
Firefox – Navegador Web
SUSE – Distribuição Linux
Linux – Sistema Operacional.
## Referências

MARCORATTI. J. C. O processo de Software. Disponível na internet em: <http://www.macoratti.net/proc_sw1.htm> Acesso em: 07/06/2006.

SMART. Smart Package Manager. Disponível na internet em: <http://labix.org/smart> Acesso em: 07/06/2006.

YOU. Yast online update. Disponível na internet em: <http://www.opensuse.org> Acesso em: 15/05/2006.

NTP. Network Time Protocol. Disponível na internet em: <http://www.ntp.org>. Acesso em 15/05/2006.

KDE. K Desktop Environment. Disponível na internet em: <http://www.kde.org>. Acesso em 15/05/2006.

SUSE. Distribuição Linux. Disponível na internet em: <http://www.suse.org>. Acesso em 15/05/2006.

PYTHON. Linguagem de programação orientada a objetos. Disponível na internet em: <http://www.python.org>. Acesso em 15/05/2006.

MOZILLA FIREFOX. Navegador de Internet. Disponível na internet em: <http://www.mozilla.org>. Acesso em 15/05/2006.

MYSQL. Banco de Dados. Disponível na internet em: <http://www.mysql.org>. Acesso em 15/05/2006.

SQLITE. Banco de Dados . Disponível na internet em: <http://www.sqlite.org>. Acesso em 15/05/2006.

QT. Toolkit Multiplatform GUI & aplication Development . Disponível na internet em: <http://www.trolltech.com>. Acesso em 15/05/2006.

## Visão geral do documento
Nesse documento são tratados os problemas atuais e a solução que será realizada através de um projeto, detalhado nesse documento.
O projeto possui um cronograma para execução de atividades, um modo de como a solução será testada e validada, para comprovar o resultado esperado.
O documento também trata do processo de desenvolvimento, a metodologia escolhida, e os recursos de software, hardware e desenvolvedores.

# VISÃO GERAL DO TRABALHO

## Introdução
Toda empresa ou instituição que possui uma rede de computadores já percebeu ou vai perceber que o mais difícil não é manter os servidores em funcionamento, e sim manter os computadores nos quais os usuários usam. Isso porque os servidores permanecem em uma sala fechada e com controle de acesso, e os computadores dos usuários estão sujeitos ao uso diversificado e à curiosidade do dia-a-dia.

Particularmente nas empresas, aonde a disponibilidade e velocidade dos serviços é um fator de lucro, os computadores devem estar sempre prontos para uso, contando com um padrão de softwares e configurações.

Apesar dos profissionais de informática passarem por treinamentos, das empresas ditarem instruções de trabalho e padrões, os computadores em um mesmo ambiente sempre são configurados e instalados de maneira diferente, isso porque cada profissional possui um conhecimento e opera de maneira diferente ao prestar um suporte, nem sempre levando os padrões a risca, criando um ambiente computacional heterogêneo.

Com isso, torna-se necessário automatizar o processo de manutenção dos computadores que estão em um mesmo ambiente (rede), podendo ser uma empresa, uma instituição de ensino ou qualquer ambiente que necessite.

## Caracterização do Problema
A manutenção de muitos computadores necessita de grandes investimentos em profissionais e padrões, para tornar o ambiente igual e disponível a todos os usuários.

Apesar dos investimentos, a manutenção tende a ter um alto custo, demorar muito, ser repetitiva, e com soluções diversas para um mesmo problema. Isso porque cada empresa, profissional ou equipe de suporte possui conhecimento e técnicas diferentes, tornando o serviço artesanal e impossibilitando a sua padronização.

Automatizando o processo de manutenção para um software, as tarefas passam a ser realizadas de maneira padronizada, aumentando a disponibilidade e estabilidade dos computadores, acoplado a uma redução de custos, tempo e profissionais.

## Estado da Arte
Atualmente não existe nenhum projeto de software livre que tenha o mesmo ideal. Existem projetos que fazem partes do que está proposto, como atualizar automaticamente a data e a hora (NTP, 2006), atualização de segurança (YOU, 2006), adicionar, remover e atualizar softwares (SMART, 2006).
O NTP é um software que possibilita sincronizar a hora e a data via rede com o mesmo horário de um servidor pré-programado, o que ele não faz é permitir o gerenciamento remoto de atualização, ou melhor, permitir que remotamente alguém comande a atualização da hora/data.
O Smart é gerenciador de pacotes de software, que instala/remove/atualiza softwares de acordo com comandos executados localmente em um computador, mas ele não executa automaticamente ações remotas e sem a interferência de uma pessoa. Se for preciso instalar um software em um computador, você deve ir até o computador e executar o comando de instalação do software.
Com o Conecta será possível comandar a atualização da data e hora, utilizando o software NTP, e também vai comandar a atualização/instalação/remoção de softwares, utilizando o Smart (SMART, 2006).

## Avaliação e Validação do Trabalho
As avaliações serão feitas no término do projeto.
O projeto terá sucesso se atender ao ponto abaixo, e se não causar nenhum problema que não existia antes.

1. Diminuir o tempo de manutenção
Diminuir o tempo de manutenção dos computadores, através do software proposto.
A manutenção básica inclui as seguintes tarefas:
1. Instalação, atualização e remoção de softwares
2. Configurações e opções dos softwares (local de instalação, modo de instalação)
3. Configuração do endereço de rede (TCP/IP)
4. Atualização da Data e hora
5. Configuração de acesso a servidores (ex. proxy, mapeamentos de rede)
Esse primeiro objetivo será avaliado através do controle de tempo em um relógio comum, comparando o tempo gasto para efetuar a manutenção manualmente e o tempo gasto para efetuar a manutenção via o software.
A avaliação será feita através através da comparação de tempo na execução das tarefas manuais e pelo software.
Pretende-se diminuir o tempo médio gasto para a manutenção em 30% com o software.

## Declaração de Escopo
Identificação da Atividade	Descrição	Duração / Início Fim
A1	Gerenciar o projeto	09/02	10/06
A2	Analisar os requisitos	28/04	10/05
A3	Diagramar a arquitetura do projeto	19/05	25/05
A4	Definir o nome do projeto	25/05	25/05
A5	Definir o protótipo do gerente	25/05	02/06
A6	Definir o protótipo do agente	02/06	07/06
A7	Modelar os banco de dados (Gerente e Agente).	07/06	15/06
A8	Revisar os produtos a serem entregues	15/06	18/06
A9	Entregar o plano de trabalho e sub-produtos		19/06
A10	Instalar e configurar os softwares necessários para a implementação	15/07	03/08
A11	Implementar o repositório de softwares	03/08	10/08
A12	Implementar os bancos de dados (tabelas)	10/08	20/08
A13	Implementar o software gerente	20/08	20/09
A14	Implementar o software agente	20/09	20/10
A15	Testar e validar os softwares implementados	20/10	01/11
A16	Entregar o projeto		07/11
A17	Apresentar o projeto		14/11

## Metodologia
A metodologia adotada nesse projeto é a Prototipação (MARCORATTI, 2006).
O modelo de metodologia Prototipação propõe um ciclo de desenvolvimento mais rápido e de alta qualidade.
A vantagem desse método para esse projeto é criação de protótipos , já com uma noção do que se pode esperar, e toda a análise de requisitos e funcionalidades do softwares parte do próprio projetista e programador do software, diferente de outras metodologia que pretendem entender o que um cliente externo precisa.

## Duração
Esse trabalho tem a duração de 10 meses, iniciando em Fevereiro de 2006 e finalizando em Novembro de 2006.

## Resultados Esperados

Identificação do Resultado	Descrição	Identificação da Atividade
R1	Plano de Trabalho	A1
R2	Diagrama de Arquitetura	A3
R3	Imagem com o protótipo da interface do gerente	A5
R4	Imagem com o protótipo da interface do agente	A6
R5	Documento com o MER do banco de dados do gerente	A7
R6	Repositório de softwares disponível como canal para o software Smart.	A11
R7	Código fonte do software gerente, capaz de gerenciar agentes e softwares.	A13
R8	Código fonte do software agente, capaz de receber e executar ações vindas do gerente.	A14
R9	Projeto final, com as documentações e o software funcionando de acordo com o objetivo.	A16

## Cronograma

	Primeiro Semestre / Semana
Identificação da Atividade	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

	Primeiro Semestre / Semana
Identificação do Resultado	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
R1
R2
R3
R4
R5

	Segundo Semestre / Semana
Identificação da Atividade	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

	Segundo Semestre / Semana
Identificação do Resultado	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
R6
R7
R8
R9

## Recursos Materiais
Os recursos materiais necessários para a realização do projeto são:
Dois computadores em rede com a configuração:
- Processador Intel de 1000Mhz ou superior.
- 256 MB Ram ou superior.
- HD 10 GB ou superior.
- Placa de rede ethernet 10/100 Mb.
Softwares que devem existem nos computadores:
- Sistema operacional Suse Linux 10.1 (SUSE, 2006) com ambiente gráfico KDE 3.5 (KDE, 2006)
- Python 2.4 ou superior (PYTHON, 2006)
- IDE SciTE 1.61
- QT 3.4 ou superior (QT, 2006)
- pyQT 4
- Mozilla Firefox 1.5 (MOZILLA FIREFOX, 2006)
- Banco de Dados MySQL 5.0 (MYSQL, 2006)
- Banco de Dados SQLite 3.3.5 (SQLITE, 2006).
Os dois computadores devem ser disponibilizados em tempo integral durante a duração do projeto pela universidade, para que eu possa instalar e configurar os softwares.

## Utilização dos Recursos Materiais
O desenvolvimento será feito na universidade PUC – Campinas, e todos os recursos materiais devem ser disponibilizados pela universidade.
O projeto será desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python, junto com o a biblioteca gráfica QT, totalmente voltado para o ambiente Linux.
As informações necessárias do projetos (dados) serão armazenados no MySQL.